Приложение

к  Постановлению  администрации

Ильинского муниципального района

от __.__.2021 года   № __

Приложение

к  Постановлению  администрации

Ильинского муниципального района

от 03.11.2016 года   № 286

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2026 годы

- 1. Паспорт муниципальной программы

по развитию газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2026 годы

| Наименование программы | Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2026 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2019 - 2026 годы |
| Администратор программы | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области |
| Исполнительные органы Ильинского муниципального района, реализующие программы | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области |
| Цель программы | Развитие газификации Ильинского муниципального района Ивановской области |
| Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы | Результатом реализации программы будет прирост уровня газификации сельских населенных пунктов. Будут построены и введены в действие следующие объекты: - 2 распределительных газопровода общей протяженностью порядка 20 км; - 206 домовладений в 10 сельских населенных пунктах; - 2 котельные социальной сферы в с. Нажерово. |
| Задачи программы | 1. Анализ степени обеспеченности населения природным газом. 2. Подключение объектов социальной сферы к природному газу. 3. Повышение уровня газификации природным газом сельских населенных пунктов. 4. Обеспечение разработки проектно-сметной документации на объекты газификации. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации) | Общая сумма расходов на реализацию программы на 2019 – 2026 годы – 34383,842 тыс. рублей, в том числе средства: - 2019 год – 7234,286 тыс. рублей, в т.ч.: обл. бюдж. – 7161,943 тыс. рублей мест. бюдж. – 72,343 тыс. рублей - 2020 год – 16947,457 тыс. рублей, в т.ч.: обл. бюдж. – 16769,261 тыс. рублей мест. бюдж. –178,196 тыс. рублей - 2021 год – 10202,099 тыс. рублей, в т.ч.: обл. бюдж. – 9704,078 тыс. рублей мест. бюдж. – 498,021 тыс. рублей - 2022 год – 0,00 тыс. рублей, в т.ч.: обл. бюдж. – 00,0 тыс. рублей мест. бюдж. – 0,00 тыс. рублей. 2023 год – 00,0 тыс. рублей, в т.ч. обл.бюдж – 00,0 тыс. рублей мест.бюджет 00,00 тыс. рублей. 2024 год – 00,0 тыс. рублей, в т. ч. обл.бюдж – 00,0 тыс. рублей мест.бюджет 00,00 тыс. рублей 2025 год – 00,0 тыс. рублей, в т. ч. обл.бюдж – 00,0 тыс. рублей мест.бюджет 00,00 тыс. рублей 2026 год – 00,0 тыс. рублей, в т. ч. обл.бюдж – 00,0 тыс. рублей мест.бюджет 00,00 тыс. рублей. |